Приложение

к приказу Администрации

 Главы Республики Коми

от 21.02.2025 г. № 20-р

(форма)

**Отчет об итогах реализации инициативных проектов**

**органами местного самоуправления в Республике Коми в 2024 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Место реализации проекта**  | **Наименование проекта** | **Финансирование (тыс. руб.)** | **% фактически выполненных работ** | **Дата начала реализации проекта** | **Дата окончания реализации проекта** |
| МР/ГО/МО (для МР указать ГП/СП) | населенный пункт | **ВСЕГО** | **РБ** | **МБ** | **ИНИЦ. платежи** |
|  |  |  | **план** | **факт****на 01.01.****2025** | **план** | **факт****на 01.01.****2025** | **план** | **факт****на 01.01.****2025** | **план** | **факт****на 01.01.****2025** |  |  |  |
| МО ГО «Воркута» | г. Воркута пгт Воргашор | **Частичный ремонт фасада здания плавательного бассейна «Воргашорец»** | **1 665,0** | **1 665,0** | **1 000,0** | **1 000,0** | **100,0** | **100,0** | **565,0** | **565,0** | **100** | **23.09.2024** | **25.10.2024** |
| МО ГО «Воркута» | г. Воркута | **В бассейн - за здоровьем** | **1 189,9** | **1 189,9** | **1 000,0** | **1 000,0** | **100,0** | **100,0** | **89,9** | **89,9** | **100** | **14.05.2024** | **30.11.2024** |