**Перечень инвестиционных проектов на 01.01.2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование проекта** | **Сумма инвестиций, план/факт, млн руб.** | | **Количество рабочих мест, план/факт, чел.** | | **Плановый срок запуска** | **Стадия реализации** | **Статус реализации** |
| 1 | Кафе Кондитерская Фрай (ИП Симирняк Ирина Андреевна) | 2,83 | 2,83 | 10 | 11 | 30.09.2021 | **Проект реализуется** | Введен в декабре 2021 |
| 2 | Семейный ресторан (ИП Новиков Сергей Николаевич) | 3,13 | 3,13 | 17 | 6 | 07.02.2022 | **Проект реализуется.** Объект введен в эксплуатацию. Ведется набор персонала согласно штатному расписанию. | Введен в сентябре 2023 |
| 3 | Строительство кафе хинкальная (ООО "ЛАЙМ") | 2,00 | 5,31 | 34 | 18 | 31.07.2022 | **Проект реализуется.** Объект введен в эксплуатацию. В январе 2025 года будет заключено дополнительное соглашение на уменьшение штатной численности. | Введен в апреле 2022 |
| 4 | Модернизация помещения под кафе (ООО "Сервис") | 2,57 | 4,05 | 10 | 0 | 23.02.2022 | **Проект реализуется.** Объект введен в эксплуатацию. Ведется набор персонала согласно штатному расписанию | Введен в сентябре 2024 |
| 5 | Служба доставки. Открытие розничных магазинов направленных на реализацию изделий из натурального дерева и кальянной продукции (ИП Герб Андрей Фёдорович) | 3,45 | 3,45 | 8 | 4 | 20.09.2022 | **Проект реализуется.** Объект введен в эксплуатацию, ведется набор персонала согласно штатному расписанию. | Введен в сентябре 2023 |
| 6 | Сбор, транспортировка, обезвреживание, утилизация отходов 1-5 кл. (ООО "Унивекс-Экология") | 1,70 | 0,00 | 3 | 3 | 31.12.2022 | **Проект реализуется.** Объект введен в эксплуатацию | Введен в феврале 2023 |
| 7 | Бар с организацией интеллектуальных игр (ООО "Факториал") | 1,50 | 1,50 | 12 | 9 | 25.12.2023 | **Проект реализуется.**  Объект введен в эксплуатацию, ведется набор персонала согласно штатному расписанию. | Введен в сентябре 2023 |
| 8 | Кафе (ООО "Ролл") | 2,32 | 2,34 | 19 | 11 | 30.05.2023 | **Проект реализуется.** Объект введен в эксплуатацию, ведется набор персонала согласно штатному расписанию. | Введен в декабре 2024 |
| 9 | Реконструкция капитальных объектов и изготовление металлоконструкций (ООО "Бизнес Групп") | 1,29 | 1,55 | 16 | 16 | 28.02.2024 | **Проект реализуется.**  Объект введен в эксплуатацию. | Введен в марте 2024 |
| 10 | Приобретение оборудования для организации спортивно-туристических маршрутов в условиях крайнего севера на территории МО ГО Воркута и Полярного Урала  (ИП Третьякова Вероника Павловна) | 1,86 | 1,62 | 1 | 0 | 10.12.2023 | **Проект реализуется.**  Готовится справка на начало оказания услуг. Предварительный срок запуска проекта январь 2025 | Ввод январь 2025 |
| 11 | Открытие кафе быстрого питания/ кулинария (ИП Татаринов Сергей Анатольевич) | 1,86 | 0,777 | 10 | 8 | 25.02.2024 | **Проект реализуется** Проводится закупка оборудования. | Ввод январь 2025 |
| 12 | Организация кондитерского производства с последующей реализацией (ИП Ревякина Ирина Владимировна) | 1,30 | 2,16 | 10 | 6 | 10.12.2024 | **Проект реализуется** Объект введен в эксплуатацию, ведется набор персонала согласно штатному расписанию. | Введен в декабре 2024 |
| 13 | Оказание услуг в сфере текущего, аварийного ремонта, содержания и обслуживания жилых и нежилых зданий, сооружений, в том числе многоквартирных домов (ООО "Северстрой") | 2,46 | 0 | 42 | 0 | 10.10.2025 | **Проект реализуется** Проводится закупка оборудования (инвентаря). | Ввод октябрь 2025 |
| 14 | Приобретение спецтехники для содержания автомобильных дорог и создание площадки для ее хранения (ООО "Межмуниципальная дорожная служба") | 10,00 | 0,00 | 12 | 0 | 30.12.2022 | **Проект не реализуется.** Отсутствуют источники финансирования. |  |